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	REPUBLIKA HRVATSKA

	KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

	OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

	OPĆINSKO VIJEĆE



KLASA: 363-01/26-01/07                                                          
URBROJ: 2140-18-02-26-3
Krapinske Toplice, 29.05.2026.


[bookmark: _Hlk108011017]	Na temelju čanka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta Općine Krapinske Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16A/25), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 9. sjednici održanoj 29.05.2026. donosi



IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU



Članak 1.
Za provedbu Programa građenja komunalne infrastrukture  za 2025. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 50/24, 50/25) u skladu sa Proračunom Općine Krapinske Toplice za 2025. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 50/24, 50/25), planirana su sredstva u iznosu od 11.250.355,79 eura.
Tijekom 2025. godine, Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu izvršen je kako slijedi: 
	
	OPIS
	Planirana vrijednost 
(u eurima)
	Prva izmjena vrijednost 
(u eurima)
	Izvršenje 
(u eurima)
	Postotak izvršenja

	MODERNIZACIJA-ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA i IZGRADNJA NOGOSTUPA 

	 
	Modernizacija nerazvrstanih cesta - asfaltiranje
	813.500,00
	811.500,00
	778.259,99
	95,90%

	 
	Izgradnja nogostupa uz županijsku cestu LC22040 prema Vrtnjakovcu
	361.500,00
	312.000,00
	311.662,86
	99,89%

	 
	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa uz županijske ceste na području Općine
	26.000,00
	15.000,00
	0,00
	0,00%

	 
	Izgradnja usporivača prometa na lokalnim i nerazvrstanim cestama
	5.000,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	 
	- radovi
	5.000,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Rekonstrukcija Ulice Ljudevita Gaja - ulaz u bolnički kompleks
	8.000,00
	8.000,00
	0,00
	0,00%

	 
	- projektna dokumentacija
	8.000,00
	8.000,00
	0,00
	 

	 
	Rekonstrukcija Ulice Antuna Augustinčića
	0,00
	390.000,00
	5.150,00
	1,32%

	UREĐENJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 

	 
	Energetska obnova društvenih domova
	0,00
	26.500,00
	0,00
	0,00%

	 
	Konzultantske usluge
	0,00
	5.500,00
	0,00
	 

	 
	-stručni nadzor
	0,00
	21.000,00
	0,00
	 

	 
	Izgradnja i opremanje dječjih igrališta (naselje Oratje i Udruga žena Vrtnjakovec)
	33.000,00
	33.000,00
	32.875,00
	99,62%

	 
	Sanacija i opremanje vanjskog prostora Dječjeg vrtića Maslačak
	0,00
	82.000,00
	81.861,96
	99,83%

	 
	Nadstrešnica za e bicikle
	7.000,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	 
	Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje 
	20.000,00
	82.500,00
	16.977,30
	20,58%

	 
	Izgradnja parkirališta, šetnice i mosta
	970.000,00
	719.000,00
	548.804,71
	76,33%

	 
	Uređenje šetnice u Ulici A Mihanovića
	210.000,00
	3.500,00
	3.500,00
	100,00%

	 
	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra uz Osnovnu školu Krapinske Toplice
	33.000,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	 
	Biciklistička staza na dionici Pregrada-Krapinske Toplice - Zabok uz vodotok potoka Kosteljina u dužini cca 24,5 km  
	33.000,00
	32.500,00
	0,00
	0,00%

	 
	-projektna dokumentacija
	33.000,00
	32.500,00
	0,00
	 

	 
	Uređenje parkirališta na mjesnom groblju
	35.000,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	 
	- radovi
	35.000,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Uređenje mjesnog groblja
	20.000,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	 
	- radovi
	20.000,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Izgradnja i opremanje autobusnih stajališta
	47.000,00
	29.000,00
	28.359,63
	97,79%

	TOPLICE KULTURE 

	 
	Rekonstrukcija zgrade javne kulturne infrastrukture - Toplice kulture
	0,00
	5.487.878,64
	62.588,03
	1,14%

	PRENAMJENA STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE 

	 
	Uređenje prenamjena stambeno-poslovne zgrade Ulica A. Mihanovića 3I
	0,00
	23.125,00
	23.125,00
	100,00%

	 
	Projektna dokumentacija
	0,00
	23.125,00
	 
	 

	
	Prilazna i spojna cesta
	0,00
	4.000,00
	0,00
	0,00%

	UREĐENJE SPORTSKOG TERENA NK TOPLICE 

	 
	Uređenje sportskog terena NK Toplice
	625.000,00
	594.000,00
	593.458,42
	99,91%

	PODRUČNI VRTIĆ MASLAČAK

	 
	Rekonstrukcija i prenamjena područne škole Mala Erpenja u područni vrtić Maslačak
	2.013.000,00
	2.480.852,15
	42.562,00
	1,72%

	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
	 
	 
	 
	 

	 
	Izgradnja javne rasvjete:
	80.000,00
	103.000,00
	61.121,37
	59,34%

	EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	 
	Evidentiranje komunalne infrastrukture
	30.000,00
	13.000,00
	0,00
	0,00%

	 
	Evidentiranje komunalne infrastrukture
	12.000,00
	7.000,00
	0,00
	 

	 
	Geodetsko evidentiranje nerazvrstanih cesta
	18.000,00
	6.000,00
	0,00
	 

	 
	SVEUKUPNO:
	5.370.000,00
	11.250.355,79
	2.590.306,27
	23,03%



Članak 2.
	     Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.



								PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

							                   Antun Zupanc
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