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	REPUBLIKA HRVATSKA

	KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

	OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

	OPĆINSKO VIJEĆE










KLASA: 363-01/26-01/06                                                          
URBROJ: 2140-18-02-26-3
Krapinske Toplice, 29.05.2026.


Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), i članka 32. Statuta Općine Krapinske Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16A/25), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 9. sjednici održanoj 29.05.2026. donosi


IZVJEŠĆE
 O IZVRŠENJU  PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
ZA 2025. GODINU


Članak 1.
Za provedbu Programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2025. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 50/24, 50/25) u skladu sa Proračunom Općine Krapinske Toplice za 2025. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 50/24, 50/25), planirana su sredstva u iznosu od 835.000,00 eura.
Tijekom 2025. godine, Program održavanja komunalne infrastrukture  za 2025. godinu izvršen je kako slijedi: 
	Red broj
	Opis poslova
	Procjena troškova iznos
(u eurima)
	Prva izmjena iznos
(u eurima)
	IZVRŠENJE
(u eurima)
	Postotak izvršenja

	1
	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	100,00%

	2
	Održavanje javnih površina 
	358.000,00
	400.000,00
	378.463,58
	94,62%

	2.1.
	održavanje čistoće javnih površina i nogostupa 
	270.000,00
	313.000,00
	307.500,00
	98,24%

	2.2.
	zimska služba 
	56.000,00
	55.000,00
	54.000,15
	98,18%

	2.3.
	nabava opreme
	6.000,00
	6.000,00
	0,00
	0,00%

	2.4.
	hortikulturno uređenje
	5.500,00
	5.500,00
	5.500,00
	100,00%

	2.5.
	uklanjanje otpada
-odvoz otpada
	4.000,00
	4.000,00
	0,00
	0,00%

	
	-uređenje zemljišta za postavljanje spremnika za komunalni otpad
	5.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,00%

	2.6.
	deratizacija
	11.500,00
	11.500,00
	11.463,43
	99,68%

	3
	Održavanje nerazvrstanih cesta
	214.500,00
	262.000,00
	224.337,98
	85,63%

	3.1.
	Nabava kamenog materijala
	60.000,00
	79.000,00
	60.115,00
	76,09%

	3.2.
	Horizontalna i vertikalna signalizacija
	11.000,00
	11.000,00
	2.948,01
	26,80%

	3.3.
	Čišćenje odvodnih kanala
	15.000,00
	15.000,00
	15.656,26
	104,38%

	3.4.
	Sanacija udarnih rupa
	30.000,00
	45.000,00
	38.982,08
	86,63%

	3.5.
	Nabava cijevi
	5.000,00
	5.000,00
	1.952,35
	39,05%

	3.6.
	Orezivanje stabala
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	100,00%

	3.7.
	Hitne intervencije
	11.500,00
	15.000,00
	14.938,75
	99,59%

	3.8.
	Održavanje nerazvrstanih cesta
	50.000,00
	60.000,00
	59.813,75
	99,69%

	3.9.
	Sanacija klizišta
	27.000,00
	27.000,00
	24.931,78
	92,34%

	4
	Javna rasvjeta
	168.000,00
	168.000,00
	142.749,98
	84,97%

	4.1.
	Održavanje javne rasvjete
	20.000,00
	20.000,00
	21.683,66
	108,42%

	4.2.
	Troškovi električne energije
	59.000,00
	59.000,00
	44.824,44
	75,97%

	4.3.
	Novogodišnja rasvjeta
	10.000,00
	10.000,00
	4.065,49
	40,65%

	4.3.
	Najam svjetiljki
	79.000,00
	79.000,00
	72.176,39
	91,36%

	
	
	UKUPNO:
	745.500,00
	835.000,00
	750.551,54
	89,89%


        
Članak 2.
	     Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.


					PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

			                           Antun Zupanc
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