+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*qkc*ogw*lmk*mhs*cFA*pBk*- +*yqw*mwB*uzj*Fys*ugc*xDg*snE*gjl*mzi*xCc*zew*- +*eDs*dbk*lyd*lyd*lyd*pjk*Dcw*zEu*Bwe*zfc*zfE*- +*ftw*myz*lgi*Cck*Cwi*unk*csa*DBv*oCg*BqB*onA*- +*ftA*yhE*cbl*wxu*Brt*mjD*nru*ybh*vBu*psk*uws*- +*xjq*gci*aaj*ydu*ody*ncy*jEc*dtz*BtD*biy*uzq*-

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/26-01/06

URBROJ: 2140-18-02-26-3

Krapinske Toplice, 29.05.2026.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), i članka 32. Statuta Općine Krapinske Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16A/25), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 9. sjednici održanoj 29.05.2026. donosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU  PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Za provedbu Programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2025. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 50/24, 50/25) u skladu sa Proračunom Općine Krapinske Toplice za 2025. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 50/24, 50/25), planirana su sredstva u iznosu od 835.000,00 eura.

Tijekom 2025. godine, Program održavanja komunalne infrastrukture  za 2025. godinu izvršen je kako slijedi:

| Red broj | Opis poslova |  | Procjena troškova iznos (u eurima) | Prva izmjena iznos (u eurima) | IZVRŠENJE (u eurima) | Postotak izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 2 | Održavanje javnih površina |  | 358.000,00 | 400.000,00 | 378.463,58 | 94,62% |
| 2.1. | održavanje čistoće javnih površina i nogostupa |  | 270.000,00 | 313.000,00 | 307.500,00 | 98,24% |
| 2.2. | zimska služba |  | 56.000,00 | 55.000,00 | 54.000,15 | 98,18% |
| 2.3. | nabava opreme |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.4. | hortikulturno uređenje |  | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| 2.5. | uklanjanje otpada -odvoz otpada |  | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | -uređenje zemljišta za postavljanje spremnika za komunalni otpad |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.6. | deratizacija |  | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.463,43 | 99,68% |
| 3 | Održavanje nerazvrstanih cesta |  | 214.500,00 | 262.000,00 | 224.337,98 | 85,63% |
| 3.1. | Nabava kamenog materijala |  | 60.000,00 | 79.000,00 | 60.115,00 | 76,09% |
| 3.2. | Horizontalna i vertikalna signalizacija |  | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.948,01 | 26,80% |
| 3.3. | Čišćenje odvodnih kanala |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.656,26 | 104,38% |
| 3.4. | Sanacija udarnih rupa |  | 30.000,00 | 45.000,00 | 38.982,08 | 86,63% |
| 3.5. | Nabava cijevi |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.952,35 | 39,05% |
| 3.6. | Orezivanje stabala |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3.7. | Hitne intervencije |  | 11.500,00 | 15.000,00 | 14.938,75 | 99,59% |
| 3.8. | Održavanje nerazvrstanih cesta |  | 50.000,00 | 60.000,00 | 59.813,75 | 99,69% |
| 3.9. | Sanacija klizišta |  | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.931,78 | 92,34% |
| 4 | Javna rasvjeta |  | 168.000,00 | 168.000,00 | 142.749,98 | 84,97% |
| 4.1. | Održavanje javne rasvjete |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.683,66 | 108,42% |
| 4.2. | Troškovi električne energije |  | 59.000,00 | 59.000,00 | 44.824,44 | 75,97% |
| 4.3. | Novogodišnja rasvjeta |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.065,49 | 40,65% |
| 4.3. | Najam svjetiljki |  | 79.000,00 | 79.000,00 | 72.176,39 | 91,36% |
|  |  | UKUPNO: | 745.500,00 | 835.000,00 | 750.551,54 | 89,89% |

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Antun Zupanc